BusinessPlan AIDES Journal de développement — Mai 2026 Détail des réalisations jour par jour

Ce document retrace chaque journée de travail sur le projet BusinessPlan AIDES, du 11 au 29 mai 2026. Chaque entrée indique ce qui a été construit ou amélioré ce jour-là, en langage accessible pour toute l'équipe.

| 11 mai 2026 | 🏗️ Fondations de l'application — Construction du serveur |
| --- | --- |

| ⚙️ | Structure du serveur (Symfony) : Mise en place de la base technique côté serveur : configuration, sécurité, connexion base de données. |
| --- | --- |

| 🗄️ | Base de données — 12 tables créées : Création de toutes les tables : utilisateurs, projets, entreprises, produits, matières premières, personnel, charges, investissements, financements, journaux d'activité. |
| --- | --- |

| 🔄 | Logique métier (Managers) : Programmation des règles de gestion : créer, modifier, supprimer chaque type de donnée. |
| --- | --- |

| 🌐 | Points d'accès API (Controllers) : Création de tous les endpoints qui permettent à l'interface web de communiquer avec le serveur. |
| --- | --- |

| 🔐 | Authentification JWT : Système de connexion sécurisé par token : l'utilisateur se connecte une fois et reste identifié. |
| --- | --- |

| 12 mai 2026 | 🎨 Interface utilisateur & Identité visuelle |
| --- | --- |

| 🖥️ | Interface React : Création de l'environnement front-end complet avec React et TypeScript. |
| --- | --- |

| 📋 | Tableau de bord : Page d'accueil après connexion : liste des projets, cartes entreprises, création rapide. |
| --- | --- |

| 🔑 | Système d'invitation : Un administrateur peut inviter un utilisateur par email avec un lien sécurisé. |
| --- | --- |

| 📧 | Envoi d'emails (Mailer) : Intégration de l'envoi automatique d'emails (invitations, notifications). |
| --- | --- |

| 🖼️ | Logo & identité visuelle : Intégration du logo AIDES Madagascar (couleurs, typographie, charte graphique). |
| --- | --- |

| 📜 | Script d'installation automatique : Fichier setup.bat : une seule commande installe tout (PHP, Node, base de données) sur un PC Windows. |
| --- | --- |

| 13 mai 2026 | 📶 Mode hors-ligne — Travail sans internet |
| --- | --- |

| 💾 | Base de données locale (Dexie/IndexedDB) : Les données sont sauvegardées dans le navigateur ou le téléphone, même sans connexion internet. |
| --- | --- |

| 🔄 | Service de synchronisation : Dès que la connexion revient, toutes les données locales sont envoyées automatiquement au serveur. |
| --- | --- |

| 📡 | Indicateur réseau : Un voyant dans l'interface indique en temps réel si l'application est en ligne ou hors-ligne. |
| --- | --- |

| 🔌 | API hors-ligne : L'application bascule automatiquement entre le serveur distant et le stockage local selon la disponibilité du réseau. |
| --- | --- |

| 15 mai 2026 | 👥 Gestion du personnel & Premières sections |
| --- | --- |

| 👤 | Entité Personnel améliorée : Ajout du champ 'taux de croissance salariale' sur chaque membre du personnel (taux par an sur 5 ans). |
| --- | --- |

| 📊 | Migration base de données : Mise à jour de la structure de la base de données pour intégrer les nouveaux champs personnel. |
| --- | --- |

| 📈 | Section Projection : Première version de la section affichant les projections financières pluriannuelles. |
| --- | --- |

| 📋 | Section Synthèse : Page résumant tous les indicateurs clés du business plan en une vue consolidée. |
| --- | --- |

| 18 mai 2026 | ⚡ Performance & Application mobile (PWA) |
| --- | --- |

| 📱 | Configuration PWA (Progressive Web App) : L'application peut être 'installée' sur un smartphone Android comme une vraie application, sans passer par le Play Store. |
| --- | --- |

| 🗂️ | Cache intelligent (Workbox) : Les fichiers de l'application sont mis en cache : chargement ultra-rapide même avec une connexion lente. |
| --- | --- |

| ⚙️ | Optimisation Vite : Configuration avancée du bundler pour des performances optimales en production. |
| --- | --- |

| 19 mai 2026 | 🔐 Gestion des utilisateurs & Navigation |
| --- | --- |

| 📝 | Page d'inscription : Interface pour créer un compte via un lien d'invitation reçu par email. |
| --- | --- |

| 🧭 | Menu latéral éditeur : Sidebar de navigation dans le business plan avec toutes les sections accessibles d'un clic. |
| --- | --- |

| 👥 | Page gestion des utilisateurs : Interface admin pour voir, inviter et gérer les utilisateurs de la plateforme. |
| --- | --- |

| 🏠 | Barre latérale principale : Navigation générale de l'application (tableau de bord, projets, paramètres). |
| --- | --- |

| 20 mai 2026 | 🧮 Moteur de calculs financiers |
| --- | --- |

| 🔢 | Module de calculs (calculations.ts) : Cœur de l'application : toutes les formules financières (CA, charges, marges, amortissements, trésorerie, bilan, rentabilité) codées et testées. |
| --- | --- |

| 🔄 | Store de données (Zustand) : Gestionnaire d'état centralisé : toutes les sections partagent les mêmes données en temps réel. |
| --- | --- |

| 📡 | API hors-ligne améliorée : Gestion plus robuste des conflits entre données locales et données serveur. |
| --- | --- |

| 26 mai 2026 | 🎛️ Composants UI & Sections de saisie |
| --- | --- |

| 🔢 | Composant NumInput : Champ de saisie intelligent pour les nombres : formatage automatique avec séparateurs de milliers (ex: 1 500 000). |
| --- | --- |

| ❓ | Bouton d'aide contextuel : Icône '?' sur chaque section expliquant à quoi sert le champ, comment le remplir. |
| --- | --- |

| 💻 | Page Dashboard améliorée : Refonte de la page d'accueil avec meilleure organisation des projets. |
| --- | --- |

| ✏️ | Page Éditeur : Interface principale de saisie du business plan avec navigation entre sections. |
| --- | --- |

| 🔑 | Page de connexion : Design épuré et professionnel de la page de login avec logo AIDES. |
| --- | --- |

| 🏗️ | Section Investissements : Formulaire de saisie des équipements, véhicules, locaux avec calcul automatique des amortissements. |
| --- | --- |

| ⚙️ | Section Paramètres : Configuration du taux d'imposition, fonds de roulement, taux d'actualisation pour les calculs. |
| --- | --- |

| 27 mai 2026 | 📊 Toutes les sections financières |
| --- | --- |

| 💰 | Section Produits & Revenus : Saisie des produits/services vendus, prix unitaires, volumes mensuels et annuels. |
| --- | --- |

| 🛒 | Section Matières premières : Charges variables liées à la production, avec coût et quantité par produit. |
| --- | --- |

| 👥 | Section Personnel : Liste des employés, salaires, charges sociales, taux de croissance annuelle. |
| --- | --- |

| 📦 | Section Charges générales : Loyer, électricité, communications, assurances et toutes les charges fixes. |
| --- | --- |

| 💵 | Section Trésorerie : Flux de trésorerie mensuel (An 1) + annuel (An 2-5), solde cumulé, graphique. |
| --- | --- |

| ⚖️ | Section Bilan : Actif et passif équilibrés automatiquement, immobilisations nettes, capitaux propres. |
| --- | --- |

| 📉 | Section Rentabilité : Seuil de rentabilité, point mort, VAN, TRI, délai de récupération. |
| --- | --- |

| 🏦 | Section Financement : Plan emplois-ressources sur 5 ans, vérification de l'équilibre financier. |
| --- | --- |

| 📋 | Section Résultats : Compte de résultat sur 5 ans : CA, charges, résultat d'exploitation, bénéfice net. |
| --- | --- |

| 28 mai 2026 | 📤 Export Excel & Déploiement en ligne |
| --- | --- |

| 📊 | Export Excel avec formules : Le business plan s'exporte en fichier Excel avec 6 feuilles reliées entre elles. Les formules sont actives : modifier un chiffre recalcule tout automatiquement. |
| --- | --- |

| 🔗 | Références inter-feuilles : Les données de 'Données de base' alimentent automatiquement le Compte de résultat via des formules Excel. |
| --- | --- |

| 🖼️ | Logo sur chaque feuille Excel : Le logo AIDES Madagascar s'intègre automatiquement dans chaque onglet du fichier Excel exporté. |
| --- | --- |

| 💻 | Installeur Windows (Inno Setup) : Scripts de démarrage/arrêt et installeur .exe créés pour distribuer l'application sur PC Windows. |
| --- | --- |

| 🚀 | Mise en ligne sur LWS : Premier déploiement sur le serveur : businessplan.aides-mada.com en ligne, base de données configurée, migrations exécutées. |
| --- | --- |

| 🔧 | Correction bugs TypeScript : Résolution des erreurs de compilation (sheetFiles hors scope, min non utilisé, composer.lock désynchronisé). |
| --- | --- |

| 29 mai 2026 | 🔧 Déploiement finalisé & Application Windows |
| --- | --- |

| 🌐 | Configuration .htaccess serveur : Mise en place des règles de routage Apache : l'URL racine sert React, /api/* sert Symfony. |
| --- | --- |

| ✅ | Application web accessible : https://businessplan.aides-mada.com fonctionne : React se charge, l'API répond. |
| --- | --- |

| 👤 | Création utilisateur admin : Commande php82 bin/console app:create-admin-user : compte admin@businessplan.mg créé sur le serveur. |
| --- | --- |

| 💻 | Configuration Electron (.exe) : electron/main.js créé, package.json mis à jour, build:exe configuré pour générer l'installeur Windows. |
| --- | --- |

| 📱 | APK Android — à venir : Configuration Capacitor prête, build APK prévu prochainement. |
| --- | --- |

📊  Bilan du mois de mai 2026

| 19 jours | de développement actif | 3 plateformes | Web · Windows · Android |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 fonctionnalités | majeures livrées | 1 serveur | mis en ligne sur LWS |
| AIDES Madagascar • businessplan.aides-mada.com • Mai 2026 |  |  |  |